永城市益民小区盛世家园楼体亮化工程

招标文件

招标编号：永财采购【2018】017号

永 公 采【2018】017号

招  标  人 ： 永城市房投保障房开发建设管理有限公司

代 理 机 构： 中和中基工程管理有限公司

日      期 ： 二零一八年三月

# 目 录

目 录	1

第一章  招标公告	3

1. 招标项目名称及编号	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4. 报名信息及招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交	4

6. 发布媒体 	4

7. 联系方式	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1 ．总则	8

2．招标文件	10

3．投标文件	11

4．投标	13

5．开标	14

6．评标	14

7．合同授予	15

8．重新招标和不再招标	15

9．纪律和监督	16

第三章 评标办法（综合评估法）	17

1、评标方法	19

2、评审标准	19

3、评标程序	19

第四章 合同条款及格式	22

第五章 工程量（）	23

第六章 图纸（另附）	23

第七章 投标文件格式	24

目  录	26

商务标	27

一、投标函	28

二、标书汇总表	29

三、工程预算书	30

资信标	31

一、法定代表人身份证明	32

二、授权委托书	33

三、投标保证金交验证明	34

四、项目管理机构	35

（一）项目管理机构组成表	35

（二）主要人员简历表	36

五、资格审查资料	37

（一）投标人基本情况表	37

（二）近年财务状况表	38

（三）近年完成的类似项目情况表	39

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	40

六、其他材料	41

技术标	42

一、施工组织设计	43

永城市益民小区盛世家园楼体亮化工程

# 招标公告

中和中基工程管理有限公司受永城市房投保障房开发建设管理有限公司的委托，就永城市益民小区盛世家园楼体亮化工程进行公开招标，现欢迎符合相关条件的单位参加投标。

一、招标项目名称及编号

1、招标项目名称：永城市益民小区盛世家园楼体亮化工程

2、招标编号：永财采购【2018】017号       永 公 采【2018】017号

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：永城市境内

2、资金来源：财政资金

3、项目总金额：200万元

4、工程质量要求：合格

5、工期要求：20日历天

6、标段划分：项目划分为1个标段。

7、招标范围：详见图纸全部内容。

三、投标人资格要求

（1）、具有独立法人资格，具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的相应的施工能力。

（2）拟派项目经理必须具有市政专业注册建造师贰级及以上资格及安全生产考核合格证；具备中级及以上技术职称，且未担任其它在建工程项目，具有本单位缴纳的社会保险证明；

（3）企业近一年来财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，(提供2017年度财务审计报告或税务审计报告)。

（4）投标人需提供企业注册地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（包含：企业、法人、委托人、项目经理；查询时间为公告发布日期之后或当日）；

（5）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任意一个网站上的查询记录。

（6）本项目不接受联合体投标；不允许转包和分包。

（7）本项目采用资格后审方式。

四、报名信息及招标文件的获取

4.1本项目采用网上报名：凡有意参加投标者，请使用企业数字证书登录永城市公共资源交易中心网站（http://www.ycggzyjy.com/）进入投标专区进行网上报名并下载招标文件、图纸。

4.2报名及招标文件下载时间：2018年3月13日至2018年3月22日18：00时。

4.3招标文件售价：500元/份，图纸500元/份（开标前由代理公司现场统一收取，售后不退） 请在规定时间内报名，超过时间将停止报名。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。

投标人报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

五、投标文件的递交时间及地点 ：时间：2018年4月4日9时30分整，地点：永城市公共资源交易中心二楼第一开标室。

六、发布媒体

本公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《商丘市政府采购网》、《永城市公共资源交易网》等网站同时发布。

七、联系方式    招 标 人：永城市房投保障房开发建设管理有限公司

联 系 人：时先生

联系电话 ：13507697584

招标代理机构：中和中基工程管理有限公司

联系人：田先生

联系电话：15539779003

2018年3月12日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：永城市房投保障房开发建设管理有限公司 地 址：永城市 联 系 人：时先生 电 话：13507697584 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中和中基工程管理有限公司 地址：商丘市北海路与神火大道交叉口西北角盛大企业中心 联系人：田先生 联系电话：15539779003 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 永城市益民小区盛世家园楼体亮化工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 永城市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见图纸 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | 资质条件：具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质； 财务要求：企业近一年来财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，(提供2017年度财务审计报告或税务审计报告)； 业绩要求：提供2014年1月1日以来类似业绩； 项目经理；拟派项目经理必须具有市政专业注册建造师贰级及以上资格及安全生产考核合格证；具备中级及以上技术职称，且未担任其它在建工程项目，具有本单位缴纳的社会保险证明； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 递交投标文件截止之日 17 日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15 日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充通知、答疑、澄清等（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日5日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年4月4日 9 时 30 分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件的补充、修改内容（如果有） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账或汇款 投标保证金的金额：40000.00元、(大写：肆万圆整)， 资信金：400000.00元、（大写：肆拾万圆整）， 1、户 名：永城市公共资源交易中心 2、开 户 行：河南永城农村商业银行股份有限公司营业部 3、账 号：3483 00018 00000272 4、保证金的递交形式为：转账、汇兑、网银。 5、规定保证金到账时间为：2018年3月29日16时00分前； 招标人只接受从投标人的基本账户汇出的投标保证金（注明项目名称以及标段、采购号），可采用电汇、转账支票形式。以个人名义或者以投标人单位名称不同的单位（包括分公司、子公司或办事处等）递交的保证金被视为无效的投标保证金。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 二年度 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 二年度 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼 及仲裁情况的年份要求 | 二年度 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 / |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 纸质标书应由投标人法人或代理人（须有投标人法人委托书）签字或盖投标人公章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 纸质投标文件正本1份,副本4份（电子版一份，U盘） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 纸制标书：永城市交易中心二楼开标室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：永城市交易中心二楼开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | (1）密封情况检查：由各投标人检查投标文件是否密封完好；（2） 开标顺序：按签到的逆顺序读取； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中技术专家 4人，经济专家 1 人。 评标专家确定方式： 开标前在专家库中随机抽取 。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 推荐的中标候选人数： 1-2名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：保函 履约担保的金额：中标价的10% |

| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | / |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 | 200万元整 |
| 10.3纸质投标文件 |  |  |  |
|  |  | 递交纸质投标文件 | 要求纸质投标文件份数： 正本一份 副本四份 二、纸质投标文件编制要求： （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人盖章。委托代理人盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。（2）正本和副本的封面上应清楚地标记”正本”或”副本”的字样，副本可以为正本的完全复印件。（3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。 三、纸质投标文件密封方式： （1）投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。（2）投标文件的封套上应清楚地标记”正本”或”副本”字样。封套上写明：招标人的地址：招标人名称：（项目名称）标段投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |  |  |
| 10.5招标人需补充的其它内容 |  |  |  |

1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）建造师资格：见投标人须知前附表；

（5）其它要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）投标书；

（2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）图纸；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式在永城市交易办公大厅业务系统进行网上提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式在网上答疑，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

#### 投标文件应包括下列内容：

3.1.1商务标

（1）投标函；

（2）标书汇总表；

（3）工程预算书；

3.1.2资信标

(1）法定代表人身份证明

(2）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）投标保证金交验证明；

(4）项目管理机构；

(5）资格审查资料；

(6）其它资料；

3.1.3技术标

(1）施工组织设计；

#### 3.2 投标报价

3.2.1工程投标报价以施工图为依据，投标人依照第3.2.3条款编制施工图预算书，并在预算的基础上充分考虑市场价格，结合实际情况合理报价。

3.2.2投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同中包含的风险、责任以及投标人以为与工程有关的其他费用，为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标预算中的缺、漏、错项目，由投标人自负，投标人不得据此提出任何追加或修改合同价款的要求，甲方亦不予考虑予以增减或修正。

3.2.3编制预算的依据

1、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2013）；

2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）;

3、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；

4、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）；

5、本工程建设项目有关的标准图集、规范、技术资料；

5、建设单位提供的施工图纸及工程量清单（如有）。

6、主要材料及人工费价格调整：

按《永城市建设工程造价信息 》永城市材料价格进行调整，部分材料价格不全者，按现行市场价格进行调整。

7、其他相关资料；

投标人依据上述条件结合市场竞争情况自主报价，但投标报价不得低于本企业成本。

3.2.4投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、场地情况、交通、储存空间、装卸及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工程情况而导致的费用或工期延长申请将不被批准。

3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.6投标货币  投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应在递交投标文件前，按本须知前附表所规定的数额及方式递交投标保证金，并将交款证明扫描件放入其投标文件中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金不计利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3）有出借资质、陪标、串标及其它违法行为;

(4）伪造身份证、建造师证件及其它证件的。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2投标人的法人委托书，被委托人身份证的扫描件。

3.5.3开标时提供企业（或工程）所在地人民检察院出具的无行贿记录证明原件（开具日期须在本招标公告发布当日或之后）。

#### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人将依序确定排名第二的中标候选人为中标人；依次类推。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额交纳履约担保金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 质疑和投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理或工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起 60 天。 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2.2款载明的招标控制价价。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | 施工组织设计： 30分 项目管理机构： 5分 投标总报价： 60分 其他因素： 5分 |
| 2.2.2 | 投标报价评标基准价计算方法 |  | 评标基准价=各有效投标人报价【当有效投标人少于5名（含）时，则所有报价的算术平均值作为评标基准价。当有效投标人多于5名（不含）时，则去掉1个最高，1个最低报价】的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |

| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 （1） | 施工组织设计评分标准（0- 30分）（每缺一项，该项不得分） | 内容完整性和编制水平 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 环保管理体系与措施 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 拟投入资源配备计划 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 施工进度表或施工网络图 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 施工总平面布置图 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 |  | 评委在2至3分之间打分 |
|  |  | 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现实实施监控和数据处理 |  | 评委在1至2分之间打分 |
|  |  | 以上各项如有缺项，该项为0分，不缺项的，不低于最低分。 |  |  |
| 2.2.4 (2) | 项目管理机构（0- 5分） | 技术负责人（评标时须提供原件，否则得0分） | 技术负责人提供工程师证的得2分,否则不得分。 |  |
|  |  | 企业业绩（评标时须提供合同原件，否则得0分） | 2014年1月1日的类似单项合同每项得1分，最多得3分。否则不得分；（以合同签订时间为准） |  |
| 2.2.4 (3) | 投标报价评分标准（0-60）分 | 投标报价的评审 （60分） | 有效投标人的报价等于评标基准价的得60分；有效投标人的投标报价大于或小于评标基准价时每浮动1%扣1分，扣完为止。 |  |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准5分 | 质量要求（0-1.5分） | 符合质量要求得1.5分，不符合要求按废标处理。 |  |
|  |  | 工期要求（0-1.5分） | 符合工期要求得1.5分，不符合要求按废标处理。 |  |
|  |  | 优惠条件的承诺 （0-2分） | 承诺一般得1分，较好得2分，最多2分。 |  |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合计累计不等于总价时，应以各子目合计累计数为准，修正总价。

3.1.4 修正后的最终投标报价若超过投标控制价（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计评分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

(３）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（扣除算术性错误分）

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A 十B 十C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

以建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》为准。

# 第五章    工程量清单（如有）

# 第六章    图纸（另附）

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

投   标   人：         （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：         （盖章或签字）

日        期：

- 目  录

一、商务标

（1）投标函；

（2）标书汇总表；

（3）工程预算书；

二、资信标

(1）法定代表人身份证明

(2）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）投标保证金交验证明；

(4）项目管理机构；

(5）资格审查资料；

(6）其它资料；

三、技术标

(1）施工组织设计；

- 商务标

### 一、投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，并完全响应该招标文件内容，我公司愿意以人民币（大写）                 元（￥                    ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章第1.4.2 项规定的任何一种情形。

5我方承诺在中标后保证按按国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知计价格【2011】534号收费标准向招标代理机构缴纳招标代理服务费，若不缴纳则不退还投标保证金。请投标单位报价时考虑此项费用

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 二、标书汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （元） |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |
| 投标工期 |  |  | 投标质量 |  |
| 建造师或工程师 |  |  | 证书编号 |  |
| 技术负责人姓名 |  |  | 职 称 |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

### 三、工程预算书

- 资信标

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）            标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被委托人身份证

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：             （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

### 三、投标保证金交验证明

### 四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附证件、身份证、职称证，技术负责人应附身份证、职称证，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）扫描件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理或工程师 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                                                        工程。

2、本表后附合同协议书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 六、其他材料

- 技术标

### 一、施工组织设计

内容参照第三章评标办法前附表第2.2.4（1）款，格式自定。